| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 主要建设内容 | 实施进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 蒿枝港口—塘芦港口 | 新建 | 匡围面积5万亩，新建海堤21.7公里 | 2013—2020年 |
| 19 | 协兴港口—圆陀角 | 新建 | 匡围面积5万亩，新建海堤23公里 | 2013—2020年 |
| 20 | 东沙 | 新建 | 匡围面积32万亩，新建海堤84公里 | 2013—2020年 |
| 21 | 高泥 | 新建 | 匡围面积28万亩，新建海堤65公里 | 2013—2020年 |
| (二) | 促淤导堤工程 | 新建 |  |  |
| 1 | 条子泥 | 新建 | 新建促淤导堤13公里 | 2010—2012年 |
| 2 | 高泥纵堤 | 新建 | 新建促淤导堤24公里 | 2010—2012年 |
| 3 | 高泥横堤 | 新建 | 新建促淤导堤26公里 | 2010—2015年 |
| 4 | 东沙纵堤 | 新建 | 新建促淤导堤55公里 | 2013—2015年 |
| 5 | 东沙南横堤 | 新建 | 新建促淤导堤20公里 | 2013—2015年 |
| 6 | 东沙北横堤 | 新建 | 新建促淤导堤17公里 | 2013—2015年 |
| 7 | 腰沙南纵堤 | 新建 | 新建促淤导堤30公里 | 2010—2012年 |
| 8 | 腰沙北纵堤 | 新建 | 新建促淤导堤20公里 | 2013—2015年 |
| (三) | 跨海大桥 | 新建 |  |  |
| 1 | 条子泥大桥 | 新建 | 在东大港建设条子泥大桥，主体长度3.4公里，总长度7.4公里 | 2013—2020年 |
| 2 | 东沙大桥 | 新建 | 在大腰门建设东沙大桥，主体长度2.7公里，总长度6.7公里 | 2013—2020年 |
| 二 | 水利工程 |  |  |  |
| (一) | 南水北调向连云港送水工程 |  |  |  |
| 1 | 徐圩片区输水支线 | 改扩建 | 沭新河—善后河—烧香支河及烧香河—烧香支河向徐圩港区送水 | 2010—2012年 |