| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 主要建设内容 | 实施进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (二) | 江水东引通榆河中段送水工程 |  |  |  |
| 1 | 泰东河拓浚工程 | 扩建 | 拓浚干河40.14公里、新建跨河桥梁及沿线配套工程 | 2010—2012年 |
| 2 | 川东港拓浚工程 | 扩建 | 下移川东港闸，拓浚丁溪河、何垛河、老川东港 | 2009—2015年 |
| 3 | 泰州引江河二期工程 | 扩建 | 在一期工程的基础上，挖深河道、新建护坡 | 2011—2012年 |
| 4 | 黄沙港下官河拓浚工程 | 扩建 | 下官河、黄沙港南段拓浚 | 2011—2013年 |
| (三) | 通榆河南段引江送水工程 |  |  |  |
| 1 | 贲家集泵站拆建、北淩河疏浚 | 改扩建 | 贲家集泵站拆建，北淩河束窄段河道疏浚 | 2009—2011年 |
| 2 | 富安泵站拆建、方塘河疏浚 | 改扩建 | 富安泵站拆建，方塘河束窄段河道疏浚，方塘河闸下迁 | 2009—2012年 |
| 3 | 东台抽水站迁建工程、东台河疏浚 | 改扩建 | 东台抽水站迁建，东台河束窄段河道疏浚 | 2009—2012年 |
| 4 | 三仓河疏浚 | 扩建 | 三仓河束窄段河道疏浚 | 2011—2012年 |
| 5 | 焦港闸扩建 | 改扩建 | 改扩建焦港闸 | 2010—2012年 |
| 6 | 栟茶运河拓浚工程 | 扩建 | 拓浚连申线至江海河段43公里河道 | 2010—2012年 |
| 7 | 九圩港拓浚 | 改扩建 | 加固九圩港闸，九圩港束窄段河道疏浚 | 2011—2015年 |
| 8 | 遥望港拓浚 | 改扩建 | 遥望港束窄段河道疏浚 | 2010—2012年 |
| 9 | 通吕运河拓浚 | 改扩建 | 通吕运河束窄段河道疏浚 | 2011—2012年 |
| 10 | 通启运河拓浚 | 改扩建 | 通启运河束窄段河道疏浚 | 2011—2012年 |
| (四) | 临海引江供水工程 | 新建 | 九圩港—新江海河—垦区干河 | 2015—2020年 |
| (五) | 沿海平原水库工程 |  |  |  |
| 1 | 如东水库 | 新建 | 新建如东水库 | 2011—2015年 |
| 2 | 明湖水库 | 新建 | 新建明湖水库 | 2011—2015年 |
| 3 | 东温庄水库 | 新建 | 新建东温庄水库 | 2010—2015年 |