| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 主要建设内容 | 实施进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 蔷薇湖水库 | 新建 | 新建蔷薇湖水库 | 2013—2020年 |
| 5 | 陈家港水库 | 新建 | 新建陈家港水库 | 2013—2020年 |
| 6 | 滨海港水库 | 新建 | 新建滨海港水库 | 2013—2020年 |
| 7 | 弶港水库 | 新建 | 新建弶港水库 | 2013—2020年 |
| (六) | 中小入海河流治理 |  |  |  |
| 1 | 利民河拓浚 | 扩建 | 拓浚利民河34公里及沿线洼地治理 | 2011—2015年 |
| 2 | 运棉河整治 | 扩建 | 整治运棉河入海段5公里及沿线洼地治理 | 2010—2015年 |
| 3 | 蔷薇河拓浚 | 扩建 | 蔷薇河拓浚、堤防加固及沿线洼地治理 | 2012—2015年 |
| 4 | 牛墩界圩河拓浚 | 扩建 | 牛墩界圩河拓浚 | 2010—2014年 |
| 5 | 古泊善后河拓浚 | 扩建 | 古泊善后河拓浚及堤防加固 | 2011—2015年 |
| (七) | 里下河四港整治 |  |  |  |
| 1 | 射阳河整治 | 扩建 | 射阳河闸下港道疏浚以及戛粮河、蔷薇河、头溪河河道拓浚 | 2011—2016年 |
| 2 | 新洋港整治 | 扩建 | 新洋港闸下移以及束窄段河道整治 | 2011—2016年 |
| 3 | 斗龙港整治 | 扩建 | 河道拓浚和深塘处理 | 2011—2015年 |
| 4 | 黄沙港整治 | 扩建 | 束窄段河道整治 | 2012—2015年 |
| 三 | 道路工程 |  |  |  |
| (一) | 临海地区干线公路 |  |  |  |
| 1 | S226连云港段（含临海高等级公路灌河至连云港段） | 新建 | 新建一级公路51公里 | 2008—2013年 |
| 2 | S242青口—杨集段（含临海高等级公路连云港至赣榆段） | 新改建 | 新建、改建一级公路90公里 | 2006—2010年 |