| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 主要建设内容 | 实施进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | G204赣榆段（含临海高等级公路赣榆段） | 新改建 | 新建、改建一级公路55公里 | 2008—2010年 |
| 4 | S324灌云段 | 新改建 | 新建、改建一级公路58公里 | 2007—2011年 |
| 5 | 临海高等级公路盐城段 | 新建 | 新建一级公路242公里 | 2010—2014年 |
| 6 | 临海高等级公路灌河通道 | 新建 | 新建六车道桥梁3公里 | 2011—2014年 |
| 7 | 临海高等级公路南通段 | 新建 | 新建一级公路165公里 | 2010—2012年 |
| (二) | 通海高等级公路 |  |  |  |
| 1 | 灌南新港大道 | 新建 | 新建一级公路60公里 | 2007—2011年 |
| 2 | 徐圩—新海公路 | 新建 | 新建一级公路30公里 | 2009—2012年 |
| 3 | 徐圩—仲集公路 | 新建 | 新建一级公路40公里 | 2010—2013年 |
| 4 | S326沿海高速至陈家港段 | 新建 | 新建一级公路23.7公里 | 2009—2010年 |
| 5 | S333弶港—新G204段 | 新改建 | 新建一级公路50公里 | 2008—2011年 |
| 6 | S331盐城东段 | 新改建 | 新建一级公路46公里 | 2008—2010年 |
|  | S329射阳港—射阳县城段 | 新改建 | 新建一级公路25公里 | 2012—2015年 |
| 7 | 宁靖盐高速公路射阳港连接线 | 新建 | 新建一级公路45公里 | 2014—2016年 |
| 8 | S221启东段 | 新改建 | 新建、改建一级公路45公里 | 2008—2011年 |
| 9 | S221海安段 | 新改建 | 新建、改建一级公路51公里 | 2008—2011年 |
| 10 | S225如东段 | 新改建 | 新建、改建一级公路33公里 | 2008—2011年 |
| 11 | S336启东段 | 新改建 | 新建、改建一级公路12公里 | 2010—2012年 |
| 12 | S336海门段 | 新改建 | 新建、改建一级公路25公里 | 2010—2012年 |
| (三) | 垦区与等级公路连接线 |  |  |  |
|  | 垦区与等级公路连接线道路 | 新建 | 新建主要垦区与等级公路连接线道路约34.5公里 | 2010—2020年 |