| 工程 名称 | 项目 名称 | 2013年至2015年计划 | 2013年计划 | 2013年省以上计划投入（亿元） | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农村饮水安全工程 | 农民饮水安全工程 | 经过3至5年努力，解决48个县、1483万农村居民饮水不达标问题。2013年至2015年每年完成300万农民饮水安全工程建设任务。 | 完成300万农民饮水安全工程建设任务。 | 根据各地完成情况，省财政予以以奖代补，方案另行制定。 | 省水利厅 省住房城乡建设厅 |
| 农村教育培训工程 | 农业技术培训 | 开展农业专项技术培训300万人，农业职业技能培训30万人，农民创业培训15万人，农机技能培训8万人。 | 完成农业专项技术培训100万人，农业职业技能培训10万人，农民创业培训5万人、农机技能培训2.6万人。 | 1.18 | 省农委 省财政厅 省农机局 |
|  | 乡镇企业经营管理人员培训 | 完成3万名乡镇企业经营管理人员培训任务。 | 完成1万名乡镇企业经营管理人员培训任务。 | 0.03 | 省经济和信息化委 |
|  | 对获得职业技能培训鉴定证书的农村劳动力进行奖补 | 2013年至2015年，对获得职业技能培训鉴定证书的农村劳动力进行奖补，转移农村劳动力75万人。 | 对获证农村劳动力进行奖补，转移农村劳动力25万人。 | 1.1 | 省人力资源社会保障厅 |
|  | 农村退役士兵免费职业教育和技能培训 | 2013年至2015年，培训农村退役士兵4.2万人。 | 完成1.4万名农村退役士兵培训任务。 | 2 | 省民政厅 |

| 工程 名称 | 项目 名称 | 2013年至2015年计划 | 2013年计划 | 2013年省以上计划投入 （亿元） | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农村卫生健康工程 | 提高新型农村合作医疗水平 | 到2015年，以县（市）为单位，新农合人口参合率稳定保持在98%以上，人均最低筹资标准提高到450元。 | 全省新型农村合作医疗人均最低筹资提高到350元。 | 59.28 | 省卫生厅 |
|  | 加强乡镇卫生院建设 | 2013年至2015年，扶持150所乡镇卫生院基础设施建设、600所乡镇卫生院基本医疗设备装备。 | 扶持50所乡镇卫生院基础设施建设、200所乡镇卫生院基本医疗设备装备。 | 1.7 |  |
|  | 强化农村儿童预防接种服务 | 为农村儿童免费接种3000万针次，农村适龄儿童免疫规划疫苗预防接种率保持在95%以上。 | 为农村儿童免费接种1000万针次，以乡镇为单位农村数字化接种门诊覆盖率达到30%。 | 1.3 |  |
|  | 对农村孕产妇住院分娩实施补助 | 对不少于60万名符合政策的农村孕产妇分娩实施补助，为不少于75万名农村妇女孕前和孕早期免费补服叶酸。 | 对不少于20万名符合政策的农村孕产妇分娩实施补助，为不少于25万名农村妇女孕前和孕早期免费补服叶酸。 | 0.35 |  |
|  | 全面实行免费孕前优生健康检查 | 2013年至2015年，为全省所有符合生育政策、计划怀孕的农村夫妇提供优生健康教育、体格检查等19项孕前优生健康服务，有效降低出生缺陷发生风险。 | 实现国家级项目县全覆盖，对全省24万对农村夫妇开展免费孕前优生健康检查，目标人群覆盖率达到90%。 | 0.41 | 省人口计生委 |
| 工程 名称 | 项目 名称 | 2013年至2015年计划 | 2013年计划 | 2013年省以上计划投入 （亿元） | 责任部门 |
| 农村交通出行工程 | 农村公路提档升级工程 | 2013年至2015年，新建、改建农村公路2万公里、桥梁3700座。 | 新建、改建农村公路4000公里、桥梁1000座。 | 23 | 省交通运输厅 |
|  | 农村小型桥梁建设 | 2013年至2015年，全省新建农村小型公益桥梁1.8万座。 | 兴建农村小型公益桥梁5950座。 | 5 | 省财政厅 省水利厅 |
| 农村环境整治工程 | 村庄环境整治 | 到2015年年底，全面完成全省村庄环境整治任务。新建绿化示范村3000个。 | 全省完成一半以上村庄环境整治任务。新建绿化示范村1000个。 | 7.3 | 省住房城乡建设厅 省林业局 |
|  | 农村环境连片整治 | 实施国家级、省级农村环境连片整治，扩大国家示范项目覆盖率，到2015年完成太湖一、二级保护区治理任务。 | 在太湖一、二级保护区开展省级农村环境连片整治。 | 2 | 省环保厅 |
|  | 农村河道疏浚整治 | 到2015年，实现全省农村河道疏浚整治一遍目标。 | 完成农村河道疏浚土方3亿立方米以上。 | 5.3 | 省水利厅 |
|  | 畜禽粪污和秸秆综合利用 | 到2015年，全省规模畜禽场畜禽粪便无害化处理与资源化利用率达到85%以上；秸秆综合利用率达到90%，其中机械化还田达到40%以上。 | 新建500处畜禽粪污处理工程、10个生态循环农业示范县（市、区）。新建规模秸秆收贮利用项目30个、收贮中心200个，秸秆机械化还田面积2600万亩。 | 5.7 | 省农委 省农机局 |
| 工程 名称 | 项目 名称 | 2013年至2015年计划 | 2013年计划 | 2013年省以上计划投入 （亿元） | 责任部门 |
| 农村文化建设工程 | 送书、送戏、送电影下乡 | 2013年至2015年，送书下乡240万册以上，送戏下乡8400场以上，送电影46万场。 | 送书80万册；每个乡镇送戏4场；送电影15.46万场。 | 0.469 | 省文化厅 省广电局 |
|  | 广播电视户户通工程 | 到2015年，全省新发展有线电视用户150万户，有线电视入户率达到95%。 | 新发展有线电视用户60万户，完成1万户直播卫星覆盖任务。 | 0.16 | 省广电局 |
|  | 农家书屋改造提升 | 农家书屋更新出版物1.5万个，建设数字农家书屋3000个，培训农家书屋图书管理员1万人。 | 更新农家书屋出版物5000个，建设数字农家书屋1000个，培训农家书屋图书管理员3300人。 | 0.28 | 省新闻出版局 |
| 农村社会保障工程 | 农村困难群众基本生活保障 | 到2015年，农村低保最低标准月人均不低于335元。 | 实现农村低保最低标准月人均不低于270元。 | 20 | 省民政厅 |
|  | 提高农村居民养老保险基础养老金 | 到2015年，全省城乡居民养老保险基础养老金最低标准提高到100元。 | 最低标准提高到80元。 | 39.5 | 省人力资源社会保障厅 |
| 农村脱贫奔小康工程 | 脱贫奔小康工程 | 到2015年，全省农村列入帮扶对象的147万户、411万建档立卡低收人口年人均纯收入达到4000元或当地扶贫标准；1533个省定经济薄弱村达到新“八有”目标。加大12个重点县和6个集中连片地区的帮扶力度。 | 全省农村100万建档立卡低收入人口实现脱贫，384个经济薄弱村达到新“八有”目标。 | 8.9 | 省扶贫办 |